SolRoad — Répartition Parallèle par Équipe (09 → 23 Juillet) — Version Mise à Jour (Vue Panoramique Native)

🎨 FRONT

J1 — Setup projet • Créer projet Flutter, structure Clean Architecture (data/domain/presentation) • Configurer pubspec.yaml : flutter_bloc, freezed, dio, hive, flutter_map, geolocator, flutter_tts, camera, share_plus, firebase_messaging • Permissions iOS (Info.plist) et Android (Manifest) pour GPS, caméra, notifications • Theming Material 3 (couleurs, typographie) + configuration go_router

J2 — Design system • Composants réutilisables : boutons, champs de saisie, cards, loaders • Définir la structure de navigation (routes, guards) • Mettre en place les constantes (couleurs, espacements, textes)

J3 — Écrans Auth (UI seule) • SplashScreen (logo + vérification token à venir) • LoginScreen, RegisterScreen, ForgotPasswordScreen — formulaires + validation front, sans appel API encore

J4 — Auth fonctionnel (⏳ dépend Back J3-J4) • AuthBloc (états : loading, success, error) + AuthRepository • Intercepteurs Dio (ajout token auto, refresh automatique sur 401) • Connexion réelle des écrans Auth aux endpoints • Stockage sécurisé des tokens (Hive + FlutterSecureStorage)

J5 — Géolocalisation • LocationService : demande permissions, stream de position en continu • Filtrage basique des positions aberrantes côté client • Test sur device réel (précision, fréquence de mise à jour)

J6 — Carte principale • MapBloc + HomeScreen : affichage FlutterMap avec tuiles OSM • Marqueur position GPS en temps réel • Sélecteur de mode de déplacement (piéton/moto/voiture), persisté localement

J7 — Recherche destination (⏳ dépend IA J5 — Nominatim déployé) • SearchScreen : barre de recherche avec debounce 300ms • Appel /navigation/autocomplete, affichage suggestions • Historique des recherches (Hive), sélection → transition vers RoutePreview

J8 — Aperçu itinéraires + Partage + Proposition de contribution panoramique (⏳ dépend IA J6 — endpoint route prêt) • NavigationBloc + NavigationRepository • RoutePreviewScreen : affichage 2 polylignes (rapide/court), métriques (distance, durée) • Badge "Optimal" si un itinéraire combine les deux, bouton Démarrer • Bouton Partager l'itinéraire (share_plus) • Nouveau : après sélection de la destination et calcul de l'itinéraire, écran/modal "Contribuer une vue panoramique ?" affiché avant le RoutePreviewScreen, avec bouton "Commencer l'enregistrement" et "Passer" • Badge "X vues panoramiques disponibles sur ce trajet" sur le RoutePreviewScreen si des panoramas existent déjà pour les segments concernés (⏳ dépend Back J10 + IA J11 — endpoint de consultation prêt)

J9 — Navigation temps réel (setup) + Capture panoramique native (⏳ dépend Back J9 — WebSocket prêt) • NavigationScreen : carte orientée selon le cap (heading) • TrackingService : connexion WebSocket, gestion reconnexion auto • Buffer local Hive en cas de perte de connexion • Si l'utilisateur a accepté de contribuer (J8) : au démarrage de la navigation, l'app invoque la fonctionnalité panorama native du téléphone (intent/platform channel caméra panorama) pendant 30 secondes • Overlay de guidage : recommandations avant la capture ("tenez le téléphone stable", "visez l'horizon") puis pendant la capture ("tournez lentement") (⏳ dépend Back J10 — endpoint d'upload prêt pour la suite)

J10 — Guidage vocal & finalisation navigation + CO2 + Upload panorama • Intégration flutter_tts : annonces à 500m/200m/30m avant le tournant • Barre de progression (waypoints parcourus en gris, restants en bleu) • Détection arrivée (<50m) → TripSummaryScreen • Déclenchement recalcul si écart >40m pendant 5s • TripSummaryScreen : ajout distance, durée, vitesse moy., CO2 estimé • À la fin des 30s de capture (J9) : upload de l'image panoramique générée + coordonnées GPS vers media-service (upload différé si pas de réseau) (⏳ dépend Back J10 — POST /media/panorama prêt) • Message de confirmation "Merci pour votre contribution" avec lien vers la vue enregistrée

J11 — Intégration Gateway + Notifications (⏳ dépend Back J11 — notification-service prêt) • Basculer toutes les requêtes API vers Kong (baseUrl) • Vérifier propagation correcte des tokens JWT via Kong • Intégration firebase_messaging : écran de permission, réception + affichage notification (alerte trafic test) • Tests de bout en bout sur les routes protégées

J12 — Tests bout en bout • Scénario complet sur device Android physique + simulateur iOS • Tests des cas d'erreur (pas de réseau, token expiré, GPS désactivé) • Tests partage d'itinéraire, réception notification • Tests capture panoramique native (consentement → capture 30s → upload → apparition dans la consultation) • Remontée et priorisation des bugs (P0/P1)

J13 — Polissage UX • Skeleton loaders sur les écrans de chargement • Messages d'erreur explicites et traduits • Gestion "pas de connexion" (connectivity_plus) • Correction des rebuilds inutiles via Flutter DevTools

J14 — Documentation • README frontend (setup, lancement, structure des dossiers) • Captures d'écran / GIFs pour la démo

J15 — Démo • Gel du code à 10h, corrections P0 uniquement • Participation à la démonstration

⚙️ BACK

J1 — Setup infra • Créer le monorepo GitHub, structure de dossiers pour chaque microservice (incl. media-service, notification-service) • docker-compose.yml : PostgreSQL+PostGIS, Redis, MinIO, Mailhog, Adminer • Pipeline CI GitHub Actions (lint + build Docker)

J2 — Schéma BDD + squelette Auth • Migrations Alembic : tables users, routes, segments, gps_tracks, panoramas (segment_id, url_equirectangular, geom, coverage_percent, generated_at) • Activation extensions PostGIS + index GIST/B-tree • Structure auth-service (FastAPI, SQLAlchemy async, config, schemas) • Vérification /health + seeds de développement

J3 — Endpoints Auth • POST /auth/register (validation, bcrypt, JWT + refresh Redis) • POST /auth/login (rate limiting 5 tentatives/15min via Redis) • POST /auth/refresh (rotation refresh token) • POST /auth/logout (blacklist Redis) • GET/PATCH /users/me + middleware get_current_user • Tests unitaires Pytest (min. 15 cas)

J4 — OAuth & récupération mot de passe • POST /auth/google + POST /auth/apple (validation tokens tiers) • POST /auth/forgot-password + POST /auth/reset-password (envoi email via Mailhog en dev)

J5 — Squelette Navigation Service (⏳ dépend IA J5 — OSRM/Nominatim up) • Structure navigation-service (FastAPI) • POST /navigation/geocode, GET /navigation/autocomplete, GET /navigation/reverse • Mise en cache Redis des résultats fréquents

J6 — Modèles routes/segments • Finaliser modèles SQLAlchemy pour routes et segments • Squelette tracking-service (structure WebSocket, pas encore de logique métier)

J7 — Tracking Service • Endpoint WebSocket /tracking/session/{route_id} • Logique de buffer des positions → flush périodique vers PostgreSQL (format LINESTRING)

J8 — Traitement asynchrone (coordination avec IA J8) • Mise en place de la queue Celery (broker Redis) • Tâche process_completed_trip : appelée en fin de trajet, prépare les données pour l'upsert des segments

J9 — Finalisation Tracking (→ débloque Front J9) • Finaliser calcul des métriques de fin de trajet (distance, durée, vitesse moy.) • Déclenchement automatique de la tâche Celery en fin de session WebSocket • Tests de charge basique sur le WebSocket

J10 — Media Service (Panorama) • Créer media-service (structure FastAPI, connexion MinIO) • POST /media/panorama : réception de l'image panoramique générée nativement côté client + coordonnées GPS + route_id, stockage MinIO, insertion dans la table panoramas (statut "pending") • GET /media/panoramas?route_id=... : liste des panoramas disponibles pour un itinéraire, utilisé pour la consultation (⏳ requis par Front J8 pour le badge, coordination avec IA J11 pour le geo-matching)

J11 — Kong Gateway + Notification Service • Déclaration de tous les services et routes dans Kong (incl. media-service, notification-service) • Plugins : jwt, rate-limiting (sur auth), cors, response-transformer • Health checks Kong vers chaque microservice • Créer notification-service (FastAPI + FCM/APNs), endpoint d'enregistrement de token device

J12 — Tests d'intégration • Scénario complet : Register → Login → Geocode → Route → WebSocket → vérif BDD → Refresh → Logout • Scénario rate limiting (6 tentatives → 429) • Scénario panorama : upload image + coordonnées → geo-matching (IA J11) → disponible via GET /media/panoramas • Correction bugs P0/P1

J13 — Optimisations • EXPLAIN ANALYZE sur /navigation/route, identifier les lenteurs • Vérification hit rate cache Redis (header X-Cache) • Nettoyage des logs (suppression SQL verbeux, données sensibles)

J14 — Documentation • README complet (prérequis, démarrage en 5 étapes) • Enrichissement Swagger (exemples, codes d'erreur) • ARCHITECTURE.md (décisions techniques)

J15 — Démo • Gel du code, corrections P0 • Support technique pendant la démonstration

🧠 IA

J1 — Préparation données • Lancer tôt le téléchargement des données OSM de la zone pilote (.osm.pbf) — étape longue • Setup environnement Python : NetworkX, OSMnx, pykalman, NumPy

J2 — Modélisation du graphe • Construction du graphe pondéré G(V,E,W) à partir des données OSM • Définition de la fonction de poids composite (distance, temps observé, vitesse par mode)

J3 — Prototypage algorithmes • Implémentation et tests Dijkstra + A* sur graphe local (NetworkX) • Comparaison des performances sur petits/grands graphes

J4 — Filtrage GPS • Prototypage du filtre de Kalman pour lisser les positions GPS aberrantes • Tests sur données GPS simulées (canyons urbains, sauts de position)

J5 — Déploiement moteur de routage (→ débloque Back J5) • Déploiement OSRM (extract → partition → customize → routed) en Docker • Déploiement Nominatim + import complet des données OSM de la zone pilote • Vérification des deux services (requêtes test)

J6 — Logique de calcul d'itinéraire (⏳ dépend Back J5) • Implémentation de la logique /navigation/route : o Vérification couverture segments SolRoad (PostGIS) o Calcul via A*/Dijkstra si couverture suffisante o Fallback automatique sur OSRM sinon • Tests de performance (objectif P95 < 2s)

J7 — Intégration Kalman en production • Intégration du filtre de Kalman dans le flux de données GPS entrant (temps réel) • Ajustement des paramètres selon les tests terrain (coordination avec Front J5)

J8 — Traitement post-trajet (⏳ dépend Back J7-J8) • Finalisation tâche Celery process_completed_trip : o Extraction des segments parcourus o Upsert dans la table segments (mise à jour sample_count) o Calcul initial du confidence_score

J9 — Route Discovery Job • Mise en place de Celery Beat (exécution toutes les 15 min) • Recherche de segments adjacents (PostGIS ST_DWithin, rayon 50m) • Logique de composition (Route Stitching) des nouveaux itinéraires potentiels

J10 — Recalcul dynamique + Calcul CO2 • Logique de snap-to-road (projection position sur segment le plus proche) • Déclenchement du recalcul si écart >40m pendant 5s (appel à /navigation/route) • Formule de calcul du CO2 estimé (fonction de distance, mode, temps) exposée au TripSummary

J11 — Tests sous Gateway + Geo-matching des panoramas (⏳ dépend Back J10 — POST /media/panorama prêt) • Vérifier que le passage par Kong n'impacte pas la performance du calcul d'itinéraire • Logique de rattachement (geo-matching) du panorama uploadé au segment le plus proche (PostGIS ST_DWithin), mise à jour de coverage_percent (⏳ débloque Back J10 GET endpoint et Front J8 badge)

J12 — Tests Route Discovery + Agrégation panoramas par itinéraire • Scénario : 3 segments adjacents connus → vérifier qu'une route composée est bien créée et enregistrée • Logique d'agrégation : regrouper les panoramas disponibles par segment/itinéraire pour la consultation, calcul simple du taux de couverture du trajet

J13 — Optimisation algos • Profiling du graphe (temps de calcul, mémoire) • Ajustement de la concurrence des workers Celery

J14 — Documentation • Documentation des algorithmes utilisés et des choix techniques (pourquoi Dijkstra/A*/OSRM, paramétrage Kalman, logique de geo-matching des panoramas)

J15 — Démo • Gel du code, corrections P0 • Support technique pendant la démonstration

🔗 Dépendances critiques (points de vigilance)

Jour | Dépendance | Risque si retard J5 | IA (OSRM/Nominatim) → Back (endpoints geocode) | Bloque la recherche d'adresse J5-J6 | Back (squelette navigation) → IA (logique route) | Bloque le calcul d'itinéraire J6 | IA (route prête) → Front (RoutePreview) | Bloque l'affichage des itinéraires J7-J8 | Back (Celery/tracking) → IA (traitement post-trajet) | Bloque l'enrichissement des segments J9 | Back (WebSocket tracking) → Front (navigation temps réel) | Bloque la navigation live J3-J4 | Back (endpoints Auth) → Front (Auth fonctionnel) | Bloque la connexion utilisateur J9-J10 | Front (capture panoramique native) → Back (POST /media/panorama) | Bloque l'enregistrement de la contribution panoramique J10-J11 | Back (media-service) → IA (geo-matching J11) | Bloque le rattachement du panorama à un segment J11-J12 | IA (geo-matching + agrégation) → Back (GET /media/panoramas) → Front (badge J8) | Bloque la consultation des panoramas par les futurs usagers du même trajet J11 | Back (notification-service) → Front (intégration notif J11) | Bloque la réception des alertes

Conseil : un point de sync quotidien de 10 min entre les 3 équipes, avec attention particulière autour des J5-J6, J8-J9 et J9-J12 (chaîne complète capture → upload → geo-matching → consultation, la plus longue et la plus sensible du planning).